    - Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

-полноценная интеграция инвалидов в общество.

    - «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 - 2030 годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

    - Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  равных возможностей доступа к объекту МОБУ СОШ №7 г. Тынды и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов  объекта и услуг;

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

-создание условий по исключению с 1 июля 2016 г. приемки  объекта, не полностью приспособленного с учетом потребности инвалидов в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов;

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    - Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на текущий, капитальный ремонт, реконструкцию объекта.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация  объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа  инвалидов к объекту и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность  объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных  с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа  инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах  государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МОБУ СОШ №7 г. Тынды нормативных правовых документов,  обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

      - Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

# -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067)

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

-закона Брянской области от  8 декабря 2014 года № 87-З «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов» (с изменениями);

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

8 Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей)  доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту  и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий(«дорожной карты»)  МОБУ СОШ №7 г. Тынды.

Создание системного подхода, последовательность и преемственность в проведении социальной реабилитации инвалидов с использованием современных реабилитационных технологий, необходимость эффективного  взаимодействия и координации работ участников формирования доступной среды жизнедеятельности, а также привлечение нескольких источников финансирования, в том числе средств федерального, областного бюджетов, муниципального бюджета, внебюджетных средств возможно при решении проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности в МОБУ СОШ №7 г. Тынды  с использованием программно-целевого метода.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

1) ухудшение социально-экономической ситуации;

2) недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

3) несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

4) неэффективное взаимодействие соисполнителей.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества предоставления образовательных услуг всем категориям инвалидов.

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, определенных статьей 15 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", иными федеральными законами в план мероприятий ("дорожную карту") включаются мероприятия  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предусматривающий сроки их реализации и ответственных исполнителей.

Реализация «дорожной карты» позволит:

 продолжить работу по вышеперечисленным направлениям;

 повысить уровень доступности объектов и услуг в сфере образования для инвалидов.

Цель: обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения (людям, испытывающим затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования.

Задачи:

1. Обеспечение условий доступности образовательного учреждения и услуг в сфере общего и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Создание благоприятных условий для улучшения качества предоставления услуг общего и дополнительного образования детям-инвалидам, проживающим на территории микрорайона.

3. Обеспечение открытости информации об образовательном учреждении и услугах, которые предоставляет учреждение для инвалидов в сфере образования.

- Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2030 годы.

- Ожидаемые результаты:

| - 1 | - В образовательном учреждении разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов |
| --- | --- |
| - 2 | - 100% исполнение Планов мероприятий («дорожных карт») по повышению значений показателей доступности для инвалидов всех категорий МОБУ СОШ №7 г. Тынды |
| - 3 | - Информирование работников по вопросу обеспечения условий доступности МОБУ СОШ №7 г. Тынды и услуг в сфере общего образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| - 4 | - Информирование педагогов МОБУ СОШ №7 г. Тынды по вопросу обеспечения условий доступности образовательного учреждения и услуг в сфере общего для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| - 5 | - Оказание методической помощи педагогическим работникам, психолого-педагогическое сопровождение инвалидов |
| - 6 | - Создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей восприятия |
| - 7 | - Повышение информированности граждан о МОБУ СОШ №7 г. Тынды и услугах, которые оно может предоставлять для детей-инвалидов в сфере образования |
| - 8 | - Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, соответствие современным требованиям |
| - 9 | - Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| - 10 | - Обеспечение равного доступа всех детей, проживающих на территории микрорайона, к качественному общедоступному бесплатному общему образованию |
| - 11 | - Консультирование родителей (законных представителей) детей-инвалидов |

II. План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов  в МОБУ СОШ №7

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ МОБУ СОШ №7 г. Тынды от 12.02.2016г. № 5 «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» Приказ МОБУ СОШ №7 г. Тынды от 01.03.2016 г. № 7 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг» | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В | 28.06.2016г. 2016 г. | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий. |
| 1.2 | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов в МОБУ СОШ №7 | Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В | До 01.07.2016 глда | В образовательном учреждении разработан План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов |
| 1.3. | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов в МОБУ СОШ №7 | План работы образовательного учреждения | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В | 2016-2030гг. | 100% исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов в МОБУ СОШ №7 |
| 1.4. | Инструктивные совещания с сотрудниками школы по вопросу обеспечения условий доступности образовательного учреждения и услуг в сфере общего и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | План работы МОБУ СОШ №7 | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В | Июнь 2016г. | Информирование работников по вопросу обеспечения условий доступности образовательного учреждения и услуг в сфере общего и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.5. | Консультирование специалистов, педагогов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения условий доступности образовательного учреждения и услуг в сфере общего и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | Должностная инструкция | Новикова И.М., заместитель директора по УВР | По мере необходимости | Информирование специалистов и педагогов МБОУ «СЭЛ № 45» по вопросу обеспечения условий доступности образовательного учреждения и услуг в сфере общего и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.6. | Методическая помощь педагогическим работникам, психолого- педагогическое сопровождение инвалидов | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Малинина Н.А., педагог-психолог | Постоянно | Оказание методической помощи педагогическим работникам, психолого- педагогическое сопровождение инвалидов |
| 1.7. | Подготовка методических рекомендаций по сопровождению процесса обучения детей-инвалидов в образовательном учреждении | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Малинина Н.А., педагог-психолог | По мере необходимости | Создание условий в образовательном учреждении для обучения детей- инвалидов |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение на официальном сайте учреждения информации о предоставлении услуг в сфере образования для детей-инвалидов, реализуемых проектах, событиях | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Постоянно | Харитонова О.Г.. заместитель директора по ВР | Обеспечение открытости образования. Создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов на основе традиционных и современных информационно- коммуникационных технологий с учетом особенностей восприятия. Повышение информированности граждан об образовательном учреждении и услугах, которые оно может предоставлять для детей-инвалидов в сфере образования |
| 2.2. | Создание условий в МОБУ СОШ №7 для детей- инвалидов всех категорий | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Постановление Администрации города Ижевска от 24 декабря 2014 года № 1430 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Ижевск» «Развитие образования» на 2015-2020 годы» | Директор Русинова Н.В. | 2016-2030гг | Повышение доступности учреждения для инвалидов, соответствие современным требованиям |
| 2.3. | Выполнить разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0x3,6 м. Оборудовать бордюрный пандус на пешеходной дорожке по пути движения от стоянки автотранспорта инвалидов к входу в здание. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2020г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| 2.4 | Выделить краевые ступени наружной лестницы контрастным цветом или фактурой. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2016г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| 2.5 | Оборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2017г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| 2.6 | Нанести на прозрачные полотна входных дверей и дверей тамбура контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2016г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |
| 2.7 | Проведение работ по установке наружного пандуса | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Директор школы Русинова Н.В. | 2018г. | Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, соответствие современным требованиям Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.8 | Оборудовать лестничный марш при входе дополнительными разделительными поручнями. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2021г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги. |
| 2.9. | Выделить краевые ступени лестницы внутри объекта контрастным цветом или фактурой. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2016г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги. |
| 2.10 | Уменьшить высоту порогов по путям движения маломобильных групп населения (МГН) до 0,014 м | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2016г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги. |
| 2.11 | Установка опознавательного знака кнопки вызова | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2016г. | Улучшение условий доступности образовательного учреждения. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.12 | Контроль исправности кнопки вызова для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | регулярно | Улучшение условий доступности образовательного учреждения. Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.13 | Оборудовать перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2020г | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.14 | Оборудовать вдоль лестничных маршей с односторонними поручнями внутри объекта дополнительно поручни с противоположной стороны на высоте 0,9 м. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2023г | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.15 | Нанести на прозрачные полотна входных дверей яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2016г | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.16 | Оборудовать универсальные кабины в уборных для маломобильных групп населения: размеры кабины не менее -ширина 1,65 м, глубина - 1,8 м, ширина двери - 0,9 м; откидные поручни; специальные знаки у дверей кабины на высоте 1,35 м; оборудование кабины системой тревожной сигнализации; установка у раковины и унитаза поручня; выполнение крючков для одежды и костылей. | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2025г | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.17 | Оборудовать информационное табло на входе (вывеска с названием организации, графиком работы и плана здания, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне). | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2017г | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.18 | Приобрести кресла с подключением слухового аппарата | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Директор МОБУ СОШ №7 | 2022г. | Улучшение условий учреждения адаптированных с учетом доступности для инвалидов. |
| 2.19 | Создание места для отдыха и ожидания для лиц с нарушениями ОДА (О | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В. | 2026г. | Улучшение условий учреждения адаптированных с учетом доступности для инвалидов. |
| 2.20 | Оборудование санузла для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В. Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2025г | Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, соответствие современным требованиям Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.21 | Установить визуальные средства информации о предоставлении услуги: - надписи; - указатели, пиктограммы; - тактильные средства информации о предоставлении услуги; | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Иванова О.Г., заведующий хозяйство | 2017г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.22 | Разместить комплексные системы информации, предусматривающие визуальную, звуковую и тактильную информацию - телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами; -таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В); -речевые информаторы и маяки; -звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2; -световые текстовые табло для вывода оперативной информации; -малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В. | 2220-2030 | Повышение Доступности образовательного учреждения для инвалидов, соответствие современным требованиям Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.23 | Укрепление материально- технической базы учреждения, для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: - учебной литературой: - электронными пособиями: - наглядными пособиями: - компьютерной техникой | Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите населения» Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В. Иванова О.Г., заведующий хозяйством | Постоянно | Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, соответствие современным требованиям Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получения услуги |
| 2.4 | Оснащение современной техникой, в том числе реабилитационной | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС общего образования ФГОС для детей с ОВЗ | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В. | 2016-2030г | Улучшение условий учреждения адаптированных с учетом доступности для инвалидов. |
| 2.5 | Модернизация медицинского кабинета учреждения | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ФГОС общего образования ФГОС для детей с ОВЗ | Директор МОБУ СОШ №7 Русинова Н.В. Иванова О.Г., заведующий хозяйством | 2018-2030гг | Улучшение условий учреждения адаптированных с учетом доступности для инвалидов. |
| III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами помощи |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление общедоступного бесплатного общего образования в учреждении, в том числе для детей- инвалидов, проживающих на территории микрорайона | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Заместители директора по УВР: Новикова И.М.. Поваляева Н.Н., Золотарева Е.В. | Постоянно | Обеспечение равного доступа всех детей проживающих на территории микрорайона, к качественному общедоступному бесплатному общему образованию |
| 3.2 | Предоставление дополнительного образования для детей- инвалидов, проживающих на территории микрорайона | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Заместители директора по ВР: Харитонова О.Г. | Постоянно | Обеспечение равного доступа всех детей проживающих на территории микрорайона, к качественному общедоступному бесплатному общему образованию |
| 3.3. | Организация работы кабинета психолога | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации | Малинина Н.А., педагог-психолог | Постоянно | Обеспечение равного доступа всех детей проживающих на территории микрорайона, к качественному общедоступному бесплатному общему образованию |
| 3.4 | Организация работы кабинета социального педагога | Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации | Бондарь Г.А., социальный педагог | Постоянно | Обеспечение равного доступа всех детей проживающих на территории микрорайона, к качественному общедоступному бесплатному общему образованию |
| 3.5 | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности |  | Поваляева Н.Н.. заместитель директора по УВР | ежегодно | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг |
| 3.6. | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере образования, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Директор школы Русинова Н.В. | Постоянно | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |
| 3.7 | Оказание услуг инвалидам: - по месту жительства инвалида ; -в дистанционной форме; - с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика на объект в сфере образования; - с нарушением слуха (слабослышащих) с использованием электронного взаимо-действия и сети Интернет; - инвалидов с нарушением зрения (слабовидящих) с использованием телефонного взаимодействия; - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Приказы МОБУ СОШ№7 | Заместители директора по УВР: Новикова И.М.. Поваляева Н.Н., Золотарева Е.В. Бондарь Г.А., социальный педагог Малинина Н.А., педагог-психолог | 2016-2030 годы | Расширение сферы предоставления услуг |
| 3.8 | Организация обучения инвалидов совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы учреждения | Заместители директора по УВР: Новикова И.М.. | 2016-2030 | Увеличение числа инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях |
| 3.9 | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы учреждения | Заместители директора по УВР: Новикова И.М.. | 2016-2030 | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |
| 3.10 | - Организация и проведение курсов повышения квали-фикации работников, обеспе-чивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам | - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | - Поваляева Н.Н.. заместитель директора по УВР | - 2016-2030 годы | - Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |

- III. Таблица повышения значений показателей доступности МОБУ СОШ №7 г. Тынды

- для инвалидов объекта и услуг в сфере образования

| № - п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг | - Единицы измере-ния | - Управленческое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028 | - 2029 | - 2030 |  |
|  | Наличие Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов в муниципальной образовательной организации | - ед | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - В МОБУ СОШ №7разработан План мероприятий («дорожная - карта») по повышению - значений показателей - доступности для инвалидов - в муниципальной - образовательной - организации. |
|  | предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - В МОБУ СОШ№7 предоставляются услуги дистанционного обучения инвалидов, обучение на дому |
|  | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования, в том числе наличие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Имеется автостоянка автотранспортных средств для инвалидов |
|  | Наличие сменного кресла-коляски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - Имеется сменное кресло-коляска |
|  | Наличие поручней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Имееюся поручни |
|  | Наличие на входе пандуса |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Оборудован наружный пандус |
|  | Имеются раздвижные двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - Установлены раздвижные двери |
|  | Наличие доступных входных групп |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Входные групп доступны для всех категорий инвалидов |
|  | Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | Оборудовано санитарно-гигиеническое - помещение (женское и мужское) |
|  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок соответствует требованиям |
| 5 | Наличие (приобретение) специального оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Специальное оборудование обеспечивает беспрепятственный доступ инвалида к объекту |
|  | Количество услуг, предоставляемых на объекте в сфере образования с использованием русского жестового языка, и /или организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Договора |
|  | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников, предоставляющих услуги. |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Проведение инструктажа |
|  | Количество услуг, предоставляемых на объекте инвалидам, с сопровождением ассистента-помощника |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Изменение штатного расписания |
|  | Количество услуг на объекте в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Изменение штатного |
|  | Наличие на объекте специально отведенного места для размещения собаки-проводника (при посещении объекта инвалида по зрению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 | - 1 | - 1 | - Имеется специальное место для собаки-проводника |
|  | Предоставление на бесплатной основе учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования |  | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - По мере поступления средств |